ООО «Строительное Управление-10»

117335, г. Москва, ул. Вавилова, д.69/75 ПОМ I , КОМ 7, оф 806

ИНН/КПП7736255508/773601001

ОГРН5157746024662

Тел. (495)2332645

| 20 ноября 2025 № 11/25-04-ТО | Тендерному управлению ООО «ДС СТРОЙ» |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление -10» (ООО «СУ-10») подтверждает, что ознакомилось с Уведомлением о тендере на строительство объекта «Многофункциональная комплексная жилая застройка с подземной автостоянкой» расположенного по адресу: г. Москва, ЗАО, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 3, 2-я очередь (рекламное название Событие 6.2), с соответствующей тендерной документацией. Настоящим ООО «СУ-10» выражает согласие участвовать в запросе коммерческих предложений и подписать договор с протоколом разногласий в соответствии с указанным предложением и приложенными документами, которые являются частью данного Коммерческого предложения.

ООО «СУ-10» предоставляет Вам предложение на следующих условиях:

Предлагаемые нами работы будут соответствовать техническим и качественным характеристикам, установленным в заявленной тендерной документации с учетом комментариев в Коммерческом предложении.

Стоимость нашего предложения составляет 13 462 568 589,94 руб. (Тринадцать миллиардов четыреста шестьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей девяносто четыре копейки), в т.ч. НДС 20% 2 243 761 431,66 руб. (Два миллиарда двести сорок три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать один рубль шестьдесят шесть копеек).

Стоимость Работ рассчитана с учетом стоимости материалов и оборудования (06.11.2025 г.) и может быть уточнена при изменении стоимости материалов и оборудования перед подписанием договора.

Работы по позиции «Организация строительной площадки в соответствии с ПОС» предъявляются Заказчику ежемесячно посредством оформления и передачи Актов о приёме выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата производится ежемесячно на основании указанных актов по графику:

- первые 3 (три) месяца после начала производства Работ – по 13 500 000,00 руб. (тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек) в месяц;

- последующие 28 (двадцать восемь) месяцев – по 1 410 000,00 руб. (один миллион четыреста десять тысяч рублей ноль копеек) в месяц;

- итого стоимость подготовительного периода – 79 980 000 руб. (Семьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 13 330 000 руб. (Тринадцать миллионов триста тридцать тысяч рублей ноль копеек).

- Для  подтверждения выполнения Работ по позиции «Организация строительной площадки в соответствии с ПОС» исполнительная и иная документация не предоставляется.

В Цене Работ учтена стоимость лифтового оборудования, номинированного Заказчиком, и размер вознаграждения — 10% от стоимости такого оборудования. При изменении лифтового оборудования, при условии согласования Сторонами такого изменения, вознаграждение по работам с таким лифтовым оборудованием будет составлять 10% от стоимости лифтового оборудования, при этом Стороны оформят изменение Цены Работ в части лифтового оборудования и работ с ним путём подписания дополнительного соглашения.

Стоимость работ по разделу «Внутренние инженерные системы» является предварительной (ориентировочной). После разработки рабочей документации стоимость Работ подлежит уточнению. В случае, если по результатам выпуска рабочей документации и проведения совместного с Заказчиком тендера стоимость выполнения Работ превышает первоначально согласованную стоимость, стороны осуществляют пересмотр и согласование новой стоимости Работ, путем подписания дополнительного соглашения. По итогам проведённого тендера и выбора субподрядной организации к стоимости субподрядных работ Генподрядчик дополнительно применяет генподрядный коэффициент (вознаграждение) в размере 12 %, который включается в итоговую фактическую стоимость Работ по ВИС.

Коммерческое предложение составлено с учетом ответов Заказчика по форме ВОПРОС-ОТВЕТ (Приложение №8).

При заключении Договора генерального подряда все позиции, указанные в Приложениях №2, №3 и №8 к настоящему Коммерческому предложению, будут включены в текст Технического задания на строительно-монтажные работы как его неотъемлемая часть. Данное условие необходимо для обеспечения прозрачности условий выполнения Работ, исключения двусмысленного толкования и дальнейших разногласий при реализации проекта.

Документация для подготовки коммерческого предложения в рамках тендера была получена от компании ООО «ДС СТРОЙ» по электронной почте 09 октября 2025 года. Не все исходные данные были предоставлены, а именно отсутствовало:

  - Техническое задание на строительно-монтажные работы;

  - ТЗ/проект на МОКАПы (фасад, отделка, благоустройство);

  - Проект системы обслуживания фасадов;

Обращаем внимание, что цена Работ, указанная п.2, гарантируется только при условии объемов работ, рассчитанных СУ-10. Любая попытка пересчета стоимости на основе единичных расценок СУ-10 для индивидуально определенных объемов Заказчика может привести к некорректному итоговому расчету.

В случае изменения объемов, состава и содержания Работ по Договору из-за изменения ПД и/или ТЗ стоимость Работ изменяется.

В стоимости Работ учтен рост стоимости материалов 5%. В случае, если рыночная цена изменится по отношению к базовой стоимости материалов (БСМ) (Приложение №5), актуальной на 06.11.2025 года, более, чем на 5%, то с 6% будет проведен перерасчет стоимости ресурсов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком по Методике, изложенной в Приложении №4. Данный процесс предусматривает согласование новых цен и оформление Протоколов изменений, которые могут повлечь за собой корректировку стоимости в рамках договора.

Коэффициенты армирования принят согласно техническому заданию Заказчика. Средний коэффициент армирования равен 137 кг/м3. Если после разработки РД, объем арматуры с учетом вспомогательной превысит зафиксированный объем, Заказчик обязуется возместить стоимость дополнительной арматуры и связанные с этим работы по армированию.

В цену входят коммунальные платежи на период с начала работ до истечения срока, указанного в п.24. После этого периода - компенсация коммунальных платежей за Заказчиком, включая отопление. В случае продления срока производства работ (не по вине Генподрядчика) Заказчик компенсирует расходы Генподрядчику на содержание стройплощадки в размере 25 млн рублей за каждый дополнительный месяц (в данную стоимость не входят коммунальные платежи).

Гарантийный срок на общестроительные работы, включая конструктивные элементы, фасады и кровлю – 36 (тридцать шесть) месяцев, на инженерные системы и оборудование – 36 (тридцать шесть) месяцев и на отделочные работы и благоустройство – 24 (двадцать четыре) месяца.

Банковская гарантия обеспечения исполнения Работ (Performance bond, %) - не предоставляется.

Гарантийное удержание – 2%.

Поэтапный возврат ГУ — в течение 5 (Пяти) рабочих дней после предоставления Генподрядчиком банковской гарантии (БГ) на исполнение гарантийных обязательств по итогам каждого отчетного квартала (3 календарных месяца выполнения работ). Сумма БГ соответствует сумме ГУ, удержанного за соответствующий квартал. Срок действия БГ — на 12 месяцев превышает дату окончания работ по Договору (дату подписания Итогового акта).

Учтен класс поверхности бетонных поверхностей А6, пол А7;

Предусмотрено подключение к временным сетям в рамках территории строительной площадки. Если Заказчик не предоставляет точки для подключения временных сетей, включая электрическую мощность в 2 МВт с напряжением 400В, он обязан возместить дополнительные затраты, связанные с их устройством.

Условия оплаты СМР – 10 (десять) рабочих дней после подписания КС2 и КС3.

Зачет аванса - пропорционально выполненным работам.

Условия по авансированию: Общий аванс – 40-60%. Допустимо до 10% без БГ на расчетный счет Генподрядчика и 30-50% по распред. письмам поставщикам/подрядчикам.

Срок выполнения работ: 31 (тридцать один) месяц до ЗОС + 4 (четыре) месяца на передачу объекта и подписание Итогового акта №3.

При заключении договора расшифровка стоимости будет преобразована в комплексы, то есть оформлена без указания физических объемов работ.

Договор будет подписан с учётом протокола разногласий, после предоставления проекта Договора Заказчиком.

Для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения мы не возражаем и предоставляем Вам полномочия на осуществление любых проверочных мероприятий по данным и обстоятельствам, указанным в представленных документах и сведениях.

Генеральный подрядчик предоставляет инструкцию по эксплуатации здания (Приложение №6). После ввода объекта в эксплуатацию, управляющая компания обязана строго следовать указанным в инструкции рекомендациям и правилам. В случае нарушения управляющей компанией условий эксплуатации, предусмотренных в инструкции, ответственность за возможные последствия, включая аннулирование гарантий на объект, переходит на управляющую компанию.

Имущество Генподрядчика, используемое для организации строительной площадки, является собственностью Генподрядчика (в т.ч, но не ограничиваясь: временные здания и сооружения, временные инженерные сети, временные дороги и др.). В Коммерческом предложении учтена стоимость аренды указанного имущества Генподрядчика. По завершению выполнения Генподрядчиком работ по Договору - имущество Генподрядчика, используемое для организации строительной площадки, разбирается и вывозится со строительной площадки Генподрядчиком.

Перечень исполнительной документации содержит подробный перечень исполнительной документации (Приложение №7), которая должна быть предоставлена при сдаче работ. Он включает различные виды документов, такие как журналы работ, акты освидетельствования скрытых и ответственных конструкций, исполнительные чертежи, паспорта и сертификаты соответствия на материалы и оборудование, а также приказы и квалификационные удостоверения ответственных лиц. Каждый документ указан с указанием его вида (оригинал, копия, электронный вид), а также типовое объединение документов по однотипным конструкциям и без указания физических объемов, за исключением сыпучих материалов.

- В том случае, если Вам требуется дополнительная информация, уточнения или возникли вопросы по существу предложения или представленных документов и сведений, Вы можете связаться с нами по нижеприведенным контактным данным:

| Характер информации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | техническая | финансовая | правовая |
| должность | Руководитель тендерного отдела | Заместитель ген. директора по экономике | Юрист |
| ФИО | Одинцов А.А. | Чепиков П.В. | Шарандов М.В. |
| телефон | +7(915)120-42-30 | +7(985)120-77-36 | +7(916)712-25-46 |

В случае если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство заключить с Вами договор с учетом протокола разногласий в течение 30 дней.

Настоящее предложение признается нами и будет оставаться для нас обязательным в течение одного месяца.

Все приложения к настоящей заявке являются её составной и неотъемлемой частью.

Срок действия данного коммерческого предложения составляет 30 календарных дней.

Решение о результатах тендера просим выслать посредством электронной почты по адресу:

tender@su-10.ru

Приложения:

- Приложение №1. Коммерческое предложение;

- Приложение №2. Позиции, стоимость которых не учтена в Коммерческом предложении;

- Приложение №3. К вниманию Заказчика;

- Приложение №4. Методика определения стоимости основных ресурсов;

- Приложение №5. Базовая стоимость строительных материалов;

- Приложение №6. Руководство АО СУ-10 по технической эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и технических средств;

- Приложение №7. Перечень исполнительной документации;

- Приложение №8. Форма ВОПРОС-ОТВЕТ;

- Приложение №9. Техническое задание на Тендер в ред. СУ-10;

- Приложение №10. Техническое задание на проектирование в ред. СУ-10;

- Приложение №11. График производства работ;

- Приложение №12. График платежей.

Генеральный директор

ООО «СУ-10» 									Товбин М.С.

Приложение №2

Позиции, стоимость которых не учтена в Коммерческом предложении

- Снос/демонтаж зданий и сооружений площадки строительства, утилизация и вывоз строительного мусора, согласно ответу Заказчика на вопрос № 25 (Приложение №8);

- Вырубка деревьев и кустарников, включая получение порубочного билета, вывоз и утилизация мусора, согласно ответу Заказчика на вопрос № 23 (Приложение №8);

- В составе работ нулевого цикла: устройство свайного основания, механизированная разработка грунта, обратная засыпка пазух котлована, устройство стены в грунте, монтаж, демонтаж и срезка шпунтового ограждения котлована, устройство грунтовых анкеров, работы по замещению грунта, вопросы № 97-100, 200 (Приложение №8);

- Защита здания от подтопления, так как отсутствует информация, вопрос № 24 (Приложение №8);

- Устройство свайного основания, вопрос № 86 (Приложение №8);

- Научно-техническое сопровождение строительства, согласно ответу Заказчика на вопрос № 14 (Приложение №8);

- Технический мониторинг состояния существующих зданий, инженерных сетей и сооружений, шпунтового ограждения, согласно ответу Заказчика на вопрос № 15 (Приложение №8);

- Геотехнический мониторинг, согласно ответу Заказчика на вопрос № 16 (Приложение №8);

- Корректировка документации на стадии «П», АГР, СТУ, ТУ;

- Разработка РД на наружные сети, согласно ответу Заказчика на вопрос № 10 (Приложение №8);

- Дизель-генераторная установка;

- Перенос существующих инженерных коммуникаций;

- Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей, так как отсутствует информация, вопрос № 12 (Приложение №8);

- Дополнительные отделочные работы для достижения класса поверхности бетона А3, А4, А5;

- В разделе электроснабжения: ВРУ-Кафе, щит освещения и щит аварийного освещения, согласно ответу Заказчика на вопрос № 140 (Приложение №8);

- Электрообогрев водостоков, входных групп и дорожек на территории, вопрос № 120 (Приложение №8);

- Функция «Фоновая музыка»;

- Подключение почтового ящика со смарт-доступом, вопрос № 172 (Приложение №8);

- Зарядные станции для мобильных телефонов;

- Система усиления сотовой связи;

- Установка абонентских трубок в системе домофонной связи;

- Монтаж дроп-кабеля и установка оптической розетки в помещениях БКФН и Арендаторов, согласно ответу Заказчика на вопрос № 170 (Приложение №8);

- Закупка и поставка оборудования для Трансформаторной подстанции с последующим его подключением, согласно ответу Заказчика на вопрос № 35 (Приложение №8);

- Разводка воздуховодов и установка вентиляционного оборудования в коммерческих помещениях;

- Оборудование кондиционирования жилой части (внутренние и наружные блоки);

- Огнезадерживающий короб в МОП для фреонопроводов надземной части здания;

- Сантехническое оборудование корпуса ДОО;

- В составе отделочных работ:

  - Чистовая и черновая отделка квартир, шумоизоляция стен в квартирах;

  - Устройство гидроизоляции в кухнях, кухнях-нишах квартир, вопрос №159 (Приложение №8);

  - Черновая и чистовая отделка БКТ и ДОО, вопрос № 158 (Приложение №8);

  - Устройство стеллажей-перегородок, вопрос № 206 (Приложение №8);

  - Декор для детской комнаты и первых этажей, вопрос № 59 (Приложение №8);

  - Мебель раздела ТХ, так как в ПД отсутствует спецификация, вопрос № 115 (Приложение №8);

- Автоматизация пергол на кровле для защиты от осадков, согласно ответу Заказчика на вопрос № 152 (Приложение №8);

  - Стеклянные консольные козырьки, вопрос № 226 (Приложение №8).

Приложение №3

К вниманию Заказчика

- Работы выполняются в пределах ГПЗУ, за исключением работ по благоустройству территории за пределами ГПЗУ;

- Подключение к временным сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) принято в пределах ГПЗУ при условии, что Заказчик обеспечивает необходимую расчетную мощность;

- В составе работ по разработке рабочей документации учтен только раздел КМД фасадов и СПК;

- В составе работ по наружным сетям учтены выпуска до первых колодцев систем К1 и К2;

- Монтаж и демонтаж распорной системы ограждения котлована учтен согласно СВОР Заказчика, вопрос № 146, 230, 231 (Приложение №8);

- Учтена виброизоляция подземной части здания от производителя «Sylomer», объемы приняты по СВОР Заказчика, вопрос № 75 (Приложение №8);

- Организация аренды КТПН, включая выполнение работ по прокладке кабельной линии для обеспечения электроснабжения КТПН, согласно ответу Заказчика на вопрос №20 (Приложение №8);

- Учтена двухсторонняя контурная подсветка башенных кранов и односторонняя контурная надпись на стреле башенного крана;

- Архитектурное фасадное освещение принято согласно файлу "Бюджетная оценка Событие_6.2 (направленный от Заказчика)", вопрос № 121 (Приложение №8);

- Учтено устройство отдельно стоящего МОКАП, включающего одну входную группу и располагающееся над ней окно с примыкающими простенками из алюминиевых кассет и объемных керамических элементов. Общая площадь МОКАП составляет 50 м2;

- Система обслуживания фасадов учтена согласно ВОР Заказчика - анкерная линия Avrora RHL40;

- Производители фасадных конструкций приняты по СВОР Заказчика, согласно ответу на вопрос № 64 (Приложение №8);

- Облицовка фасадов принята:

- Алюминиевые кассеты - Алкотек 3 и 2 мм;

- Объемные керамические элементы – Paneltek;

- Клинкерная плитка - King Klinker LF03 «Iron clay»;

- Подсистема фасадов принята «Альтернатива», материал – алюминий;

- Алюминиевый профиль для витражей принят «АЛМО»;

- Учтено стандартное остекление на весь объем светопрозрачных конструкций;

- Формула прямых стеклопакетов типовых этажей принята:

- Глухие - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак.;

- Створки - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;

- Двери - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;

- Межэтажные пояса - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;

- Формула моллированных стеклопакетов типовых этажей принята: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак;

- Формула прямых стеклопакетов первых этажей принята:

- Глухие - 10 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 16 Ar “теплый край” – 8 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 16 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак;

- Створки - 6 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;

- Двери - 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак – 14 Ar “теплый край” – 6 ExtraClear зак.;

- Формула моллированных стеклопакетов первых этажей принята: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 14 Ar “теплый край” – 6 LartaPro Premium T зак (поз. 4) – 14 Ar “теплый край” – 66.4 ExtraClear зак;

- Формула триплекса ограждений с высотой: 10 мм Planibel Crystalvision (зак.) + 1,52 мм PVB-плёнка + 10 мм Planibel Crystalvision (зак.). Высота 1200 мм;

- Формула стемалита, расположенного на первых и типовых этажах в зоне пилонов и межэтажных поясов: 8 LartaPro HP Neutral 60/40 зак (поз. 2) – 16 – 6 ExtraClear зак.;

- Оборудование VRF-системы на кровле учтено на Биг-Футах;

- Внутренние блоки системы кондиционирования в лифтовых холлах приняты «Samsung»;

- Внутриквартирные перегородки и перегородки мокрых зон приняты трассировкой в один ряд;

- Автоматизированная система управления зданием учтена согласно техническому заданию;

- В системе радиофикации учтен ввод кабеля в квартиру и установка одной радио розетки. В помещениях БКФН и Арендаторов учтен только ввод кабеля в помещение;

- Длина кабельных линий для проекта "V2_01-05-01-01-04  ПД-00260568-ИОС1.1" принята ориентировочно, требуется перерасчет при выходе РД;

- В разделе электроснабжения в квартирах, помещениях коммерции и БКТ учтен щит механизации и временное освещение;

- Освещение территории благоустройства принято согласно проекту "Альбом КБ Событие 6.2 (тех. чертежи)";

- Осветительные приборы для паркинга учтены согласно проекту "17072025_ПД-00260568-АИ", их количество принято согласно СВОР Заказчика;

- Зарядные станции для электромобилей учтены согласно СВОР Заказчика;

- Раздвижные остекленные двери в составе витража приняты от производителя «АЛТИМА», вопрос № 184 (Приложение №8);

- В составе отделочных работ учтено:

- Черновая и чистовая отделка МОП, автостоянки (покрытие пола автостоянки – топпинг), кладовых, МХМТС, технических и служебных помещений;

- Отделка МОП учтена согласно техническому заданию на проектирование. Для отделки полов и стен тамбуров, помещений мусорокамер и других помещений МОП не по дизайн проекту выбран керамогранит Kerama Marazzi Про Стоун серый;

- Отделка пространства для прокладки инженерных коммуникаций;

- Устройство гидроизоляции в С/У квартир;

- Устройство МОКАП МОП типового этажа и автостоянки по 20 м2 и эталонного лобби (С2, С3);

- Объем работ по облицовке стен крупноформатным керамогранитом межквартирных коридоров типовых этажей и лифтовых холлов, включая затирку швов (позиция по СВОР №09.01.02.01.02.01), учтен согласно разделу проекта «17072025_ПД-00260568-АИ»;

- Приборы отопления, заложенные в BIM-модели, недостаточной мощности. Добавили необходимую мощность увеличением высоты прибора до четырнадцати сантиметров и увеличением длины прибора на сорок сантиметров;

- В разделе работ по благоустройству территории:

  - МАФ на террасе учтены согласно СВОР Заказчика и Концепции благоустройства;

  - Площади покрытий, количество МАФ и объем озеленения территории благоустройства (количество деревьев, кустарников и цветников) принят согласно  СВОР Заказчика;

  - Площади покрытий за пределами ГПЗУ приняты по СВОР с учетом информации, указанной  в ведомости покрытий из концепции благоустройства;

  - Разработка грунта при устройстве пирогов покрытий  с вывозом и утилизацией учтена согласно ведомости объемов земляных масс ПЗУ;

- Вертикальный транспорт принят от производителя «SWORD». Стоимость лифтового оборудования номинирована Заказчиком;

- Класс поверхности бетона принят для стен – А6, для пола – А7;

- Заделка отверстий от шпилек производится раствором;

- Коэффициенты армирования приняты согласно техническому заданию Заказчика. Средний коэффициент армирования равен 137 кг/м3;

- В расчет принят бетон на гравийном наполнители (фракция 5-20) для В10-В45, для бетона В50-В60 на гранитном наполнители (фракции 5-10). Морозостойкость и водонепроницаемость принята следующая:

Исполнитель: Некрасов Л. М.

8-916-951-03-13